|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第一次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 9 18 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 项目主要需求以及文档工作分配 | | | | |
| 白国风：认为项目应当以用户为单位来分析需求。  安昕瑜：赞同并提出了关于营业厅及中转中心的业务需求。  蔡新宇：列举了财务人员的业务需求。  曹江湖：提出部分业务需求可归类为生成单据。  白国风：列举了总经理的业务需求。  曹江湖：列举了中转中心仓库的业务需求。  安昕瑜：提出了对于仓库警报设置的疑问。  蔡新宇：提出了报警参数的设定。  白国风：提出了人员管理应有排序功能、管理员应有权限管理。  曹江湖：认为白国风太浮夸，最终暂时删除了这些功能。 | | | | | |
| 会议结果 | 确认了安昕瑜负责快递员、营业厅的业务；白国风负责总经理、管理员的业务；蔡新宇负责财务人员的业务；曹江湖负责中转中心业务员和仓库管理人员的业务。详情见用例图 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第二次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 9 29 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 用例详细内容的商讨 | | | | |
| 白国风：认为司机没有用到系统的机会，不应算作员工，只记录信息即可，  安昕瑜：赞同并提出了仓库应分为三个区，区排架位号约定格式。  曹江湖：提出单据业务的共同点——新建单据应该有相似的流程。  白国风：征询大家关于“设定经营参数”的意见，应不应该修改标准运费、载具运费、城市个数及距离。  大家一致决定应该修改。  安昕瑜：提出了对于仓库警报设置的疑问。  蔡新宇：提出了报警参数的设定，即百分比，超过即报警。  安昕瑜：提出库存统计的疑义  白国风：认为应该读取该段时间内的出入库单据来确定出入库情况（主要是数量） | | | | | |
| 会议结果 | 消除了一些用例内容的模糊之处 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第三次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 10 11 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 项目的结构设计以及文档的人员分工 | | | | |
| 直接同意了项目以分层设计为结构。  白国风：将项目分为了用户、单据、机构、管理、仓库、账号六个模块。  蔡新宇：提出管理需要依赖单据、机构。  安昕瑜：提出仓库需要依赖单据。  曹江湖：提出以单据数据为基础。  完善了六个模块之间的依赖关系。 | | | | | |
| 会议结果 | 确认了安昕瑜负责仓库；白国风负责机构和用户；蔡新宇负责管理；曹江湖负责单据； | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第四次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 10 28 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 人机交互的界面以及分工 | | | | |
| 对界面编辑工具使用visualadditer还是WindowsBuilder产生分歧，最后决定使用WindowsBuilder。  蔡新宇：认为主界面对所有人开放，但是功能界面只对相应用户开放。  白国风：提出每个用户都有一个主界面。  安昕瑜：认为界面之间的跳转仅仅是JPanel的跳转。  曹江湖：认为所有单据生成应该使用同一个界面，仅根据单据类型限定一些输入。  白国风：认为每一种单据都要有单独的界面生成。  安昕瑜：提出单据应该实现货物的批量操作。  曹江湖：提出界面层应当设置VO以实现暂时的添加与删除。  一起研究了一下WindowsBuilder如何实现下拉框功能 | | | | | |
| 会议结果 | 确认了安昕瑜负责仓库；白国风负责机构和用户；蔡新宇负责管理；曹江湖负责单据； | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第五次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 11 11 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 第一项功能的实现 | | | | |
| 经过讨论认为所有的功能都要以单据为前提，因此确定了第一项功能为新增快递单功能。  曹江湖：展示了自己的快递单界面。  白国风：认为缺少价格计算与时间计算功能。  蔡新宇：考虑到时间计算需要大量数据，因此暂时删除该功能。  安昕瑜：提出以序列化方式存储数据。  曹江湖：提出逻辑界面的调用太繁琐。  白国风：提出新增BLFactory类用以专门调用。  蔡新宇：提出价格的显示不应该使用弹框。 | | | | | |
| 会议结果 | 略 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第六次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 11 20 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 所有功能实现的分工 | | | | |
| 讨论了一下各个功能的代码量和逻辑难度。 | | | | | |
| 会议结果 | 安昕瑜负责仓库的各项功能，白国风负责总经理和管理员的各项功能，蔡新宇负责财务人员的各项功能，曹江湖负责所有单据生成功能。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第七次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 12 3 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 对之前的工作进行评审 | | | | |
| 安昕瑜：认为界面层不应该进行任何逻辑操作，而且不应该调用不属于该功能的逻辑层类。  白国风：认为单据界面应该增加总经理审批更新功能，即修改已存在的数据。  蔡新宇：提出界面跳转回上一级界面时不应该新建界面。  曹江湖：认为数据层的所有单据类都应该归属于一个父类。 | | | | | |
| 会议结果 | 略 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第八次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 12 9 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 测试分工 | | | | |
| 安昕瑜：负责登录和仓库功能的测试  白国风：负责单据审批、机构管理和人员管理的测试  蔡新宇：负责财务人员工作的测试  曹江湖：负责单据生成的测试  共同进行界面测试 | | | | | |
| 会议结果 | 略 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第九次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 12 18 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 对之前的工作进行评审 | | | | |
| 安昕瑜：认为所有的新数据添加时应该增加判断数据库中是否已存在同名数据。  白国风：认为所有界面应该设置为相同大小且返回按钮应该位于右上方。  蔡新宇：认为单据的数据层缺少一个查看时使用的简略信息。  曹江湖：认为大部分输入数据都应该根据其已存在的相关联数据判断其正确性。 | | | | | |
| 会议结果 | 略 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | 第42小组第十次会议 | | | |
| 会议时间 | 2015 12 25 | 会议地点 | 宿舍 | 记录人员 | 曹江湖 |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 主要议题 | 对项目检查的分工 | | | | |
| 安昕瑜：负责介绍所有配置工具和会议过程。  白国风：负责介绍体系结构代码。  蔡新宇：负责所有文档的讲解与介绍。  曹江湖：负责项目成果的演示与说明。 | | | | | |
| 会议结果 | 略 | | | | |